**Plan for års oppgave**

**Uke 1**

* Velge oppgave
* Skrive en god og detaljert prosjektbeskrivelse
* Skisse I XD
* Dokumentere prosessen

**Uke 2 (logo og XD)**

**Mandag** – Lage skisse for logo

**Tirsdag** – Jobbe med skisse og bruker teste Også velge beste logoen

**Onsdag** – Jobbe med logoen og prøve å gjøre den bedre

**Torsdag** – Bli 100% ferdig med logoen og finpusse XD

**Fredag** – gjøre XD klar

**Uke 3 (HTML & CSS)**

Mandag – Begynne på nettsiden (flyttet til tirsdag)

Tirsdag – Planlegging ut ifra XD (og basic layout til nettsiden)

Onsdag – HTML CSS (bli ferdig med layout og starte å sette inn ting)

Torsdag – HTML CSS

Fredag – HTML CSS

**Uke 4 (JS)**

Mandag – JS

Tirsdag – JS

Onsdag – JS

Torsdag – JS

Fredag – JS

**Uke 5 (JS)**

Mandag – JS

Tirsdag – JS

Onsdag – JS

Torsdag – JS

Fredag – JS

**Uke 6 (Filming og redigering)**

Mandag - Filming

Tirsdag – Filming & eventuelle bilder

Onsdag – (fri) Redigering

Torsdag – (fri) Redigering

Fredag – (fri) Sette inn videoen på nettsiden

**Uke 7 (Brukertesting, Designmanual, dokumentere kode & final touches)**

Mandag – Designmanual

Tirsdag – Brukertesting

Onsdag – final touches

Torsdag – final touches

Fredag – final touches

**Dokumentasjon**

**Fordypning – Dynamisk Webutvikling**

**Oppgave: a) Nettbutikk**

**Bedrift: Skohubben AS**

**Inspirasjon:**



Det er inspirasjonen min for navbar fra The High End.

thehighend.no

For index layouten så har jeg tenkt å gjøre det:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Og under bildet så an du se lastest sneaker arrivals med «view all sneakers button»

Graphical user interface, website

Description automatically generatedGraphical user interface

Description automatically generated

Dette er layouten som skal være i index og dette er layouten som skal være i «sneakers» panel

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

Når man skal gå på hver eneste sko så skal det se sånn ut (stockx)

**Andre inspirasjonen min for index er også**

**Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated**

**Men jeg bytter ut hoddie med sneaker**

**Uke 1, Dag 1 (Mandag):**

Jeg har valgt å fordype meg i dynamisk webutvikling og velge oppgaven hvor jeg skal lage en nettbutikk for Skohubben AS. Jeg har også begynt med dokumentasjon og begynne å lage en XD skisse for nettsiden.

Jeg tenker å lage en minimalistisk nettside som er lett å bruke og er brukervennlig. Jeg velger font, fargepallett og alt som har med designing av nettsiden å gjøre.

**Uke 1, Dag 2 (Tirsdag):**

Jeg fortsetter på XD skissen og finner mer inspirasjon.

Jeg skal begynne å skrive et detaljert prosjekt beskrivelse.

**Uke 1, Dag 3 (Onsdag):**

Kom lengere med XD skissen og fikk mye mer inspirasjon.

Skrev ferdig prosjektbeskrivelsen.

**Uke 1, Dag 4 (Torsdag):**

Skal fortsette med XD skissen.

Fikk tilbakemeldinger fra lærere og endret på prosjekt ***beskrivelsen*** min og gjorde den mye bedre.

**Uke 1, Dag 5 (Fredag):**

I dag skal vi levere prosjekt beskrivelsen vår oversikt (Dokumentasjon) jeg ble ferdig med prosjektbeskrivelsen i går, men jeg skal prøve å få mer tilbakemeldinger fra lærere. Jeg skal fortsette resten av dagen med XD skissen min siden jeg er ferdig med prosjektbeskrivelsen.

**Sammendrag av uke 1:**

* Skrev en vakker og detaljert prosjektbeskrivelse til Sko Hubben AS
* Har en dokumentasjon dokument som jeg kommer til å bruke hver dag gjennom prosjektet mitt til å dokumentere prosessen og utviklingen
* Har startet på en XD skisse for nettbutikken og er ca. 25% ferdig med den
* Har funnet mye inspirasjon fra forskjellige sko nettbutikker og forskjellige elever

**Uke 2**

Planen for denne uken er å lage logo og bli ferdig med HTML & CSS layouten til nettsiden hvis jeg rekker. Jeg skal bruke mandagen til å lage logo og resten av uka til å jobbe med nettsiden.

**Uke 2, Dag 1(Mandag):**

Ble nesten ferdig med skisse for logoen. Skal fortsette i morgen.

**Uke 2, Dag 2(Tirsdag):**

Ble ferdig skisse og fikstet på den main logo om jeg valgte jeg skal ha i nettsiden.

**Uke 2, Dag 3(Onsdag):**

I dag ble jeg ferdig helt med logoen og brukertesting for logoen. Gjorde noen endringer ut ifra tilbakemeldinger fra andre elever.

**Uke 2, Dag 4(Torsdag):**

I dag ble jeg ferdig helt med logoen og brukertesting for logoen. Gjorde noen endringer ut ifra tilbakemeldinger fra andre elever.

**Uke 2, Dag 5(Fredag):**

Exportert logoen i svg og png og har den klar til neste årsoppgave uke.

**Uke 3**

Planen for denne uken er å begynne på HTML & CSS og bli ferdig med det. Hvis jeg ikke rekker å bli ferdig i løpet av denne uken, så har jeg noen ekstra dager i før jeg begynner med JS.

**Uke 3, Dag 1 (Mandag):**

Jobbet med oppdrag 5

**Uke 3, Dag 2 (Tirsdag):**

I dag har jeg planlagt hvordan jeg skal programmere nettsiden ut ifra XD og begynne på HTML & CSS.

**Uke 3, Dag 3 (Onsdag):**

I dag ble jeg nesten ferdig med hele HTML & CSS layout. I morgen tenker jeg å bli helt ferdig og begynne å sette inn ting i nettsiden som logo i svg, bilder etc.

**Uke 3, Dag 4 (Torsdag):**

Jobbet med å få logo som svg og har prøvd å sette det inn. Kom lengere med layouten til nettsiden.

**Uke 3, Dag 4 (Fredag):**

Ble ferdig med layouten til index og har en god forståelse og plan for hvordan jeg kan sette in content i nettsiden min som jeg kan gjøre i påskeferien.

**Sammendrag av uke 3:**

* Lagde plan for hvordan jeg skal programmere nettsiden.
* Ble ferdig med layout til index.

**Uke 4**

Planen for denne uken er å begynne på Java script og forstå hvordan jeg skal få til det jeg vil få til.

(dokumenterte ikke hver dag)

**Sammendrag av uke 4:**

* Gjorde mye research på hvordan jeg skal få til shopping cart
* Har fått til nok, men også møt mange problemer.

**Uke 5**

Planen for denne uken er å bli ferdig med shopping cart. Registrere sko i LocalStorage og extracte det ut igjen i cart.html

(dokumentere ikke hver dag. Jobbet i helgen også)

**Sammendrag av uke 5:**

* Løste alle problemene mine i Javascript
* Ble ferdig med shopping cart
* Har noen minor problemer

**Uke 5 (extra)**

Når jeg blir ferdig fort med oppgaver i teknologiuke, så jobber jeg med årsoppgaven. Planen er å fikse problemene mine, gjøre en landings side (ikke index) og gjøre nettsiden min mer brukervennlig.

**Uke 5, Dag 1 (Tirsdag):**

Begynte med main landings side, men har møtt mange problemer med bilde og selve teksten. Hvordan de kan override hverandre. (har løst problemet senere)

**Uke 6**

Planen for denne uken er å lage en reklame for skohubben som skal være 5 – 10 sec. Jeg har ikke noe jeg kan filme i studio, derfor skal jeg bruke motiondesign i aftereffects for å få til reklamen uten å faktisk filme noe fysisk.

**Uke 6, Dag 1 (Mandag):**

Ble ferdig med reklamen i after effects og premiere pro. Tok veldig lang tid å faktisk lære så mange nye ting som jeg kan gjøre i AE. Det jeg gjorde var å bare finne en fin bakgrunn fra pexels og animere tekst i reklamen. Når jeg ble ferdig, har jeg exportert reklamen fra AE til mp4 og lagd til bakgrunn musikk i premiere pro. Musikken er fra «freesound.org» «Short Hip-Hop Song»

**Uke 6, Dag 2 (Tirsdag):**

Ble ferdig med reklamen i after effects og premiere pro. Tok veldig lang tid å faktisk lære så mange nye ting som jeg kan gjøre i AE. Det jeg gjorde var å bare finne en fin bakgrunn fra pexels og animere tekst i reklamen. Når jeg ble ferdig, har jeg exportert reklamen fra AE til mp4 og lagd til bakgrunn musikk i premiere pro. Musikken er fra «freesound.org» «Short Hip-Hop Song»

**Uke 7**

Planen for denne uken er å bli ferdig med års oppgaven og gjøre det jeg trenger for å bli ferdig.

**Uke 7, Dag 1 (Mandag):**

Ble nesten ferdig med design manual på nettsiden min.

**Uke 7, Dag 2 (Tirsdag):**

Byttet fra å gjøre designmanual i HTML & CSS til å gjøre det i XD og bare bruke bilde på nettsiden min til designmanual. I morgen kan jeg begynne å brukerteste.